Raport viceprimar Aurel Popescu

SERVICIUL INVESTIŢII

Obiectivele urmărite în desfăşurarea activităţii Serviciului de Investiţii în această perioadă au fost:

Întocmirea, aprobarea şi realizarea unui program de investiţii anual, bazat pe un program de investiţii existent pe o perioadă mai mare(3 ani), în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor;

Întocmirea, aprobarea şi realizarea unui program de reparaţii anual, funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor;

Coordonarea activităţii de investiţii şi reparaţii pe obiective şi surse de finanţare, atât cele proprii, cât şi cele ale unităţilor aflate sub autoritatea Primăriei;

2. Aspecte organizatorice avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivelor:

2.1. Acte normative ce stau la baza activităţii ce se desfăşoară în cadrul Serviciului investiţii şi managementul calităţii:

-  Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;

-  H.G.273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- H.G. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006, privind achiziţiile publice;

- Legea nr. 50 /1991(republicată) privind autorizarea lucrărilor de construcţii;

- O.U.G. nr. 74 / 2006 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

-  Legea 114/1996-Legea locuinţei

- O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

-  SR EN ISO 9001: 2001, sisteme de management al calităţii-cerinţe;

-  MANUALUL CALITĂŢII al Primăriei Municipiului Tg-Jiu.

2.2. Organizarea activităţii Serviciului investiţii:

Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului structurată pe etape, funcţie de natura investiţiilor ce se realizează, constă în:

*asigurarea, împreună cu serviciul buget-contabilitate, a obţinerii vizelor necesare de la organele în drept şi deschiderea finanţării pentru obiectivele de investiţii aprobate;

*colaborarea cu instituţiile de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico- economice ale obiectivelor de investiţii şi obţinerea avizelor necesare de la organele în drept;

*pregătirea documentaţiilor pentru avizarea, de către comisia tehnico-economică în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, pentru fiecare obiectiv de investiţii;

*urmărirea derulării contractelor la obiectivele de investiţii în colaborare cu compartimentele funcţionale interesate;

*supraveghere tehnică pentru lucrările de investiţii şi reparaţii la obiectivele aparţinând patrimoniului Primăriei;

*întocmirea referatelor de necesitate şi a caietelor de sarcini pentru lucrările de reparaţii de la unităţile de învăţământ şi urmărirea realizării execuţiei;

*verificarea din punct de vedere tehnic de specialitate a ofertelor de lucrări şi prestări servicii;

*verificarea situaţiilor de lucrări executate;

*întocmirea cărţii tehnice a construcţiei pentru obiectivele de construcţii, recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală.

*demersuri pentru obţinerea finanţării unor investiţii de interes public, derulate prin programele guvernamentale

3.Rezultate concrete 2013

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii pentru 2013 a fost de 25.052,56 mii lei, fiind constituită atât din fonduri de la bugetul local, cât şi din fonduri provenite din alte surse atrase.

Lucrările realizate în cadrul principalelor obiective sunt:

LOCUINŢE SOCIALE

• Construire locuinţe sociale-etapa I, zona Ciocârlău, Bloc B1 şi Bloc B2- obiectiv realizat în cadrul programului constituit conform Legii locuinţei nr114/ 1996                  • Construire locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate zona Narciselor

În cadrul acestor obiectivei s-au realizat în total de 112 unităţi locative, tip garsonieră care s-au repartizat anul acesta, după asigurarea tuturor utilităţilor.

S-au executat astfel anul acesta alimentarea cu gaze şi alimentarea cu energie electrică pentru locuinţele din zona Ciocârlău, precum şi instalaţiile de gaze pentru cele 112 apartamente. S-au asfaltat parcările şi aleile de acces în aceste zone.Valoarea totală a lucrărilor de executie pe aceste obiective este de 1.030.000 lei.

CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

Au început lucrările de construire a 8 blocuri cu un total de 160 unităţi locative în zona Narciselor, care s-au pus în funcţiune anul acesta.

Având în vedere finalizarea lor şi darea în exploatare, în acest an s-a continuat execuţia lucrărilor pentru finalizarea extinderilor necesare realizării utilităţilor de apă, gaze, canal şi energie electrică, după cum urmează:

•Alimentare cu energie electrică pentru consumatorii din zona Narciselor

-în cadrul obiectivului au fost finalizate lucrările de extindere a retelei de energie electrică necesare pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din noul cartier în care s-au construit blocurile de locuinţe pentru tineri şi cele 48 de locuinţe sociale.

•Extindere reţea canalizare menajeră locuinţe zona Narciselor

-s-au finalizat în acest an lucrările de execuţie a extinderii canalizării menajere pentru racordarea la reţeaua oraşului atât a celor 8 blocuri construite prin ANL, cât şi a locuinţelor sociale din noul cartier Narciselor.

Valoarea totală alocată pentru execuţia acestor utilităţi este de 1.965.000 lei.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Tg-Jiu incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, s-au derulat în 2013 după cum urmează:

•Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din municipiul Tg-Jiu-prima etapă – care cuprinde următoarele blocuri:

Reabilitare termică Bl. 3, str. M.C. Oancea– realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 4, str. M. C. Oancea--  realizat în proporţie de 95%.

Reabilitare termică Bl. 5, str. M. C.Oancea– realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 6, str. M. C. Oancea--  realizat în proporţie de 90%

Reabilitare termică Bl. 7+2, str. M. C. Oancea – realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 8, str. M.C. Oancea -- realizat în proporţie de 90%.

Reabilitare termică Bl. 12, str. Griviţa-- realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 13 Gen. Tell--realizat în proporţie de 90%.

Reabilitare termică Bl. 41, str. Griviţa– realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 9 Gen. Tell – realizat în proporţie de 90%.

Reabilitare termică Bl. 19 Gen. Tell-- realizat în proporţie de 95%.

Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii– realizat în proporţie de 85%.

Reabilitare termică Bl. 17, str. Unirii– realizat în proporţie de 90%.

Reabilitare termică Bl. 19, str. Unirii– realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 23, str. Unirii– realizat în proporţie de 85%.

Reabilitare termică Bl. 2, str. Republicii– realizat în proporţie de 70%.

Reabilitare termică Bl. 3, str. Republicii– realizat de 100%.

Reabilitare termică Bl. 10, str. Republicii– realizat în proporţie de 90%.

Reabilitare termică Bl. 11, str. Republicii– realizat în proporţie de 80%.

Reabilitare termică Bl. 19, str. Republicii– realizat 100%.

Reabilitare termică Bl. 10, str. 16 Februarie– realizat în proporţie de 95%.

•Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din zona centrală a municipiului Tg-Jiu,prima etapă, a cărei execuţie a demarat în anul 2011 şi a fost finalizată în anul 2012, o parte din ele fiind recepţionate anul acesta şi care cuprinde uemătoarele blocuri :

- Reabilitare termică Bl. 8, str. Victoriei– realizat 100%.

-  Reabilitare termică Bl. 2, str. Victoriei– realizat 100%.

-  Reabilitare termică Bl. 21, str. Victoriei – realizat 100.

- Reabilitare termică Bl. 23, str. Victoriei – realizat 100%.

-  Reabilitare termică Bl. 25, str. Victoriei – realizat 100%.

-  Reabilitare termică Bl. 27, str. Victoriei – realizat 100%.

- Reabilitare termică Bl. 29, str. Victoriei – realizat 100%.

-  Reabilitare termică Bl. 42, str. Victoriei – realizat 100%.

•De asemenea, au continuat lucrările de execuţie pentru etapa a doua de reabilitare a următoarelor blocuri incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Victoriei,

-  Reabilitare termică Bl. 3, str. Victoriei,

-  Reabilitare termică Bl. 5, str. Victoriei,

- Reabilitare termică Bl. 7, str. Victoriei,

-  Reabilitare termică Bl. 9, str. Victoriei,

-  Reabilitare termică Bl. 11, str. Victoriei,

- Reabilitare termică Bl. 13, str. Victoriei,

-  Reabilitare termică Bl. 15, str. Victoriei.

- Reabilitare termică Bl. 17, str. Calea Eroilor.

Au continuat demersurile începute încă din anul 2012 pentru finanţarea din fonduri atrase a 6 blocuri din zona centrală, str. Energeticienilor şi str. Traian.

Valoarea alocată în anul 2013 execuţiei lucrărilor şi a documentaţiei de proiectare pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Tg-Jiu este de 1.594.426,42 lei.

ALIMENTARE CU APĂ

•În cadrul obiectivului „Extindere şi modernizare alimentare cu apă în municipiul Tg-Jiu”a fost extinsă reţeaua de distribuţie a apei în municipiu Tg-Jiu, în următoarele zone:

- Zona Narciselor-locuinţe ANL, locuinţe sociale şi locuinţe pentru tineri,

Valoarea alocată în acest an obiectivului „Extindere şi modernizare alimentare cu apă în municipiul Tg-Jiu” este de 335.000 lei.

• S-au finalizat anul acesta lucrările de execuţie a obiectivului „Reţele tehnico-edilitare şi modernizare aleea Bicaz” în cadrul căruia s-au executat reţelele de alimentare cu apă şi canalizare şi modernizarea străzii pentru care s-au alocat din bugetul local 370.000 lei.

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE

Au fost finalizate extinderile de reţele de gaze pentru alimentarea cu gaze a locuinţelor de pe următoarele străzi:

-Aleea Slobozia,

- Strada Solidarităţii,

-Aleea Marin Preda,

- Racorduri gaze locuinţe sociale şi A.N.L.

De asemenea, au demarat lucrările de alimentare cu gaze în cartierul Preajba şi strada Ana Ipătescu.

Valoarea finanţată de bugetul local pentru lucrările de extindere reţele de gaze în anul 2013 este de 1.116.000 lei.

EXTINDERE REŢELE ELECTRICE

În vederea asigurării utilităţilor pentru construcţiile noi de locuinţe din diverse zone cu potenţial mare de dezvoltare urbanistică, pentru alimentarea cu energie electrică s-au executat următoarele extinderi de reţele:

*Alimentare cu energie electrică Bloc 23 August,

*Extindere alimentare cu energie electrică reţea strada Viitorului,

*Extindere alimentare cu energie electrică strada Prelungirea Frăsinet,

*Alimentare cu energie electrică locuinţe ACH.

Valoarea alocată de bugetul local pentru lucrările de extindere reţele de

alimentare cu energie electrică abonaţi casnici şi iluminat public în anul 2013 este de 589.000 lei.

INFRASTRUCTURĂ MEDIU

În cadrul acestui capitol s-au executat în anul 2013  lucrări de extindere şi reabilitare a canalizării menajere şi lucrări de modernizare a unor zone din municipiului Tg-Jiu şi amenajarea de locuri de joacă şi agrement.

CANALIZARE

•S-au finalizat lucrările de reabilitare a canalizării menajere la obiectivul “Reabilitare canalizare menajeră cartier Minerilor-Mioriţei”, în cadrul acestui obiectiv pe strada Mioriţei executându-se înlocuirea reţelei stradale în întregime şi racordurile la blocurile de locuinţe, iar pe strada Minerilor s-a executat inlocuirea canalizării menajere care racordează  blocurile de locuinţe la reţeaua stradală şi au continuat lucrările la obiectivul „Reabilitare canalizare menajeră cartier Plopilor”.

•De asemenea, au demarat în anul 2013 lucrările de execuţie la obiectivul „Canalizare menajeră zona periurbană Romaneşti şi Iezureni” în cadrul căruia s-au executat aproximativ 8,5 km de canalizare menajeră pentru racordarea celor două zone de maximă importanţă ale oraşului la reţeaua de canalizare existentă.

•Pe stada Constantin Dobrogeanu Gherea s-a executat o reţea de canalizare menajeră care subtraversează liniile de C.F. leagă reţeaua stradală la reţeua de canalizare menajeră a oraşului.

•S-au mai executat de asemenea lucrări de canalizare menajeră pentru reabilitarea reţelelor pe străzile Lt. Col. Dumitru Petrescu şi pe strada Mesteacănului.

•S-au finalizat lucrările de execuţie a căminelor de concesie cu racord la canalizarea menajeră din cartierul de tineri din Preajba –strada Elvira Godeanu, strada Arethia Tătărescu, strada Aviatorilor şi pentru casele din Preajba învecinate cu cartierul de tineri.

Valoarea alocată lucrărilor de canalizare menajeră aferentă acestor obiective în anul 2013 este de 3.445.000 lei.

AMENAJĂRI LOCURI DE JOACĂ ŞI AGREMENT

În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, derulat prin Administraţia Fondului de Mediu, s-au finalizat încă de anul trecut şi s-au dat în exploatare următoarele obiective

• „Amenajare spaţiu verde Insuliţa râului Jiu” –obiectiv în cadrul căruia s-au executat în anul 2012 lucrări de  amenajare a unei zone de agrement pe o suprafaţă de cca. 2 ha din insuliţă cu alei fântâni arteziene, spaţii verzi, material dendrologic, reţele de iluminat, locuri de joacă pentru copii, etc.

• „Baza sportivă şi de agrement, insuliţa râului Jiu”- obiectiv în cadrul căruia s-a amenajat o bază sportivă pe insuliţa râului Jiu şi reţeaua de alimentare cu apă executată anul acesta.

• De asemenea, prin obiectivul „Post de transformare şi racord electric pentru alimentarea cu energie electrică a Zonei Insula Jiu” al cărui proiect a demarat anul acesta se va realiza alimentarea cu energie electrică a zonei modernizate a acestei insule.

Valoarea alocată în anul 2013 pentru aceste obiective este de 1.055.000 lei.

AUTORITĂŢI PUBLICE

•Pentru reabilitarea clădirii în care funcţionează serviciile Primăriei Tg-Jiu, în vederea evitării deteriorării în continuare a acesteia şi pentru crearea confortului necesar atât al funcţionarilor cât şi al cetăţenilor care apelează la serviciile publice, s-au executat în cadrul acestui capitol lucrări de reparaţii la acoperişul clădirii-  ‚Reparaţii acoperiş sediul Primăriei Tg-Jiu” şi înlocuirea înstalaţiei termice- „Reabilitare instalaţie de încălzire sediul Primăriei Tg-Jiu”.

Valoarea alocată pentru execuţia acestor obiective este de 498.000 lei.

• Pentru rezolvarea problemelor de spaţiu ale unor servicii publice, în cadrul obiectivului „Amenajare sediu S.P.L.E.P. şi alte servicii publice“ s-a continuat  executia lucrărilor care se apropie de finalizare, suma alocată acestui obiectiv în anul 2013 fiind de 580.000 lei.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

• În cadrul acestui capitol s-a reabilitat şi modernizat Clubul vârstei a treia din strada Mioriţei.Valoarea alocată pentru execuţia şi dotarea obiectivului Reabilitare club vârsta a treia este de 300.000 lei.

TRANSPORTURI

În cadrul acestui capitol s-au finalizat lucrările de execuţie la următoarele obiective:

• “ Modernizare străzi cartier Şişeşti, municipiul Tg-Jiu”-obiectiv în cadrul căruia s-a executat infrastructura stradală, trotuare şi îmbrăcămintea asfaltică pentru următoarele străzi din cartierul Şişeşti:

-Grigore Cartianu

-Nicu D. Miloşescu

-Jean Bărbulescu

-Dumitru Frumuşanu

-Academician Petre Brâncuşi

-Nicolae Pătrăşcoiu

-Dumitru Pleniceanu

•Extindere două benzi circulaţie carosabil zona Kaufland km590÷km 1+260-la acest obiectiv lucrările au început în anul 2012 şi au fost finalizate în acest an. Obiectivul are drept scop extinderea sistemului rutier în zona magazinului Kaufland pe două benzi de circulaţie pentru fluidizarea traficului rutier.

• De asemenea, au demarat în cadrul acestui capitol lucrările de proiectare pentru obiectivul Reabilitare drumuri de interes local în municipiul Tg-Jiu.

Valoarea alocată pentru execuţia acestor obiective este de 1.552.000 lei.

ÎNVĂŢĂMÂNT

În cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, finanţat de la bugetul de stat, s-au continuat demersurile pentru finanţarea următoarelor obiective:

• montarea de panouri solare la următoarele unităţi de învăţământ:

Grup Şcolar Ion Mincu

Grădiniţa Nr. 1

Grădiniţa Nr. 5

• instalarea sistemelor de încălzire ce utilizează surse regenerabile la unităţile de învăţământ:

-Şcoala Generală Ecaterina Teodoroiu,

-Grup Şcolar Agricol Bârseşti,

-Şcoala Generală Voievod Litovoi.

În cadrul aceluiaşi capitol s-au executat lucrări la următoarele obiective:

-Construire Grădiniţa PN nr. 13-s-au continuat şi finalizat lucrările începute din anii anteriori şi a fost dată în exploatare.

-Amenajare grup sanitar internat Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu

-Modernizare cămin prin amenajare grupuri sanitare individuale la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu,

-Reabilitare acoperiş cămin Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia,

-Amenajare centru activităţi cultural didactice Bârseşti,

-Instalaţie termică corp B la Colegiul Naţional Spiru Haret,

-Reparaţii acoperiş şi faţadă Şcoala Generală Constantin Brâncuşi,

-Înlocuire reţele tehnico edilitare de incintă Colegiul Tehnic nr.2.

-Modernizări baze sporive unităţi de învăţământ.

De asemenea, s-au montat centrale termice la Grădiniţa Bârseşti, Ateliere Grup Şcolar Gheorghe Magheru  şi aeroterme la Sala de sport a Colegiului Tehnic Henri Coandă.

În cadrul aceluiaşi capitol au fost dotate numeroase unităţi de învăţământ cu mobilier nou.

Au mai fost demarate proiecte pentru extinderi şi reabilitări unităţi de învăţământ la Liceul de Muzică şi Arte Plastice şi Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu.

Valoarea alocată acestui capitol în care sunt incluse dotările, studiile şi proiectele pentru unităţile de invăţământ, se ridică la aproximativ 2.733.000 lei.

De asemenea, la unităţile de învăţământ s-au executat lucrări de reparaţii, modernizări şi igienizări după cum urmează:

●    Şcoala Generală Voievod Litovoi

Reparaţii şi igienizări grupuri sanitare

Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu

Reparaţii instalaţii sanitare şi vopsitorii interioare sală sport

Şcoala Generală Constantin Săvoiu

Reparaţii şi vopsitorii acoperiş

Lambriuri scări şi săli de clasă

Reabilitare sală sport

●     Şcoala Generală Pompiliu Marcea

- Reparaţii pereţi şi montare lambriuri

Pardoseli gresie

Reparaţii instalaţie electrică

●     Şcoala Generală Constantin Brâncuşi

-Reparaţii şi igienizări

●      Şcoala Generală nr. 7

-Copertină intrare

●      Şcoala Generală Sf. Nicolae

-Copertină intrare

-Reparaţii şi vopsitorii împrejmuire

●      Şcoala Drăgoeni

-Reparaţii împrejmuire

Grup Şcolar Materiale de construcţii

-Reparaţii faţadă

- Înlocuire uşi şi ferestre

Grup Şcolar Ion Mincu

- Reparaţii împrejmuire

- Reparaţii şi igienizări

Colegiul Comercial Virgil Madgearu

-Înlocuire tâmplărie faţadă

Grup Şcolar Traian Vuia

Înlocuire tâmplărie faţadă

Reparaţii finisaje şi compartimentări amfiteatru

Igienizări internat

Reparaţii instalaţie termică internat

Colegiul Naţional Spiru Haret

- Reparaţii şi înlocuire învelitoare amfiteatru

-Reparatii, modernizări şi igienizări cantină

Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu

Vopsitorii acoperiş internat şi cantină

Igienizări 6 săli de clasă

Liceul cu Program Sporiv

- Reparaţii pardoseli sală sport (sala mică)

- Reparaţii şi modernizări laboratoare

-Amenajare teren sintetic

-Reparaţii şi finisaje grupuri sanitare, faţade(clasa 0)

- Înlocuire uşi grupuri sanitare (clasa 0)

-Reparaţii şi vopsitorii împrejmuire bază sportivă

Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu

- Vopsitorii împrejmuire teren sport

-Reparaţii şi finisaje săli de clasă, holuri şi grupuri sanitare

●    Grup Şcolar Bârseşti

- Reparaţii şi finisaje clădire liceu şi cămin

●    Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru

- Înlocuire ferestre ateliere

●    Colegiul Tehnic Henri Coandă

-Reparaţii interioare cămin internat

- Reparaţii pardoseli sală sport

-Împrejmuire

●   Grădiniţa Nr.9 - Mihai Eminescu

- Reparaţii şi recompartimentări interioare

●    Grădiniţa 13-corp vechi

- Reparaţii faţadă

Valoarea totală alocată capitolului reaparaţii la unităţile de învăţământ din municipiul Tg-Jiu pe anul 2013 este de 1.907.225.

INFORMARE privind activitatea Serviciului Gospodărie Comunală

SALUBRITATE

În anul 2013 activitatea de salubrizare străzi a constat în măturatul zilnic manual a 63 străzi şi trotuare aferente (41500 mii mp) şi măturat mecanic (31000 mii mp), precum si curăţirea şi încărcarea podmolului de la rigole (2460 mc).

S-a gestionat activitatea de haldare a deşeurilor rezultate din construcţii (pământ din excavări, molozuri, etc.) din strada Termocentralei, prin asigurarea unui buldozer necesar nivelarii terenului. Periodic, a fost verificată zona de depozitare pentru evitarea depunerii altor tipuri de deşeuri decât a deşeurilor provenite din construcţii.

Au fost desfiinţate depozitele de gunoi şi moloz din următoarele zone: strada Narciselor, Mărgăritarului, Bicaz, cartier Panduraşul, localităţile Preajba, Iezureni, pod Turcineşti, malurile râului Şuşiţa spre Ursaţi, strada Barajelor (zona Meteor), strada Termocentralei, Aleea Calea Severinului, prelungire Motrului. De asemenea, aceste zone au fost salubrizate şi în cadrul acţiunii „Let’s do it”.

Cu sprijinul Poliţiei Locale Tg-Jiu, s-a intervenit în diferite zone ale municipiului pentru limitarea fenomenului de depozitare necontrolată a deşeurilor, aplicându-se amenzi contravenienţilor depistaţi.

Activitățile de salubritate cu gestiune delegată (Depozitarea deseurilor în depozitul ecologic şi colectarea şi transportul deşeurilor) au fost monitorizate permanent în sensul încadrării în parametrii de performanţă asumaţi de către operatori. Astfel, s-a constatat faptul că operatorul de salubritate respectă graficele aprobate pentru ridicarea deşeurilor de la populaţie, întreţine în mod corespunzător platformele de deşeuri, curăţă şi spală regulat containerele de 1,1 mc folosite.

Operatorul de salubritate a amplasat 267 recipienti pentru colectarea selectivă a fracţiilor de hârtie, plastic, sticlă şi metal, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transport deşeuri, cantităţile colectate fiind în creştere faţă de anul 2012.

Depozitarea deşeurilor colectate de la populaţie s-a realizat conform regulamentului aprobat pentru această activitate, deşeurile fiind depuse în prima celulă a depozitului ecologic „Dealul Calului”. Cantitatea totală de deşeuri provenite din municipiul Tg-Jiu a fost de 28909,97 tone, scăderea faţă de anul precendent fiind datorată sortării şi colectării materialelor recilabile din deşeurile menajere.

Valoarea totală a lucrărilor de salubritate aferente anului 2013 este de 4329377,17 lei.

ILUMINAT PUBLIC

Programul de modernizare-reabilitare şi extindere iluminat public a continuat şi în anul 2013, fiind executate lucrări specifice precum:

*înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente,

*înlocuire corpuri de iluminat vechi consum 120w cu unele ecologice cu LED, având consum de 10w,

*iluminat ornamental-festiv şi extinderea acestuia.

*intervenţii de urgenţă pentru menţinerea în stare de funcţionare a reţelelor de alimentare.

De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor din municipiu, din care amintim:

*extindere iluminat public str.: Teodor Aman, Jean Bărbulescu, Griviţei, Al. Paltinului, Barajelor, Iezureni, Minerilor.

*remediere defecte reţea iluminat public: Castanilor, Slt. Gheorghe Bărboi, Plopilor, Teilor, Olari, Constructorilor, Litovoi, Dacia, N. Bălcescu , Parc N. D. Miloşescu, Al. Digului, Colegiu Virgil Madgearu, Iazului, 22 Decembrie, Aretia Tătărăscu, E. Godeanu, Aviatorilor, Luncilor, Piaţa Mică, Piaţă Prefectură, Victoria, Ciocârlău, V. Cârlova, Vf. Mândra, Victoria pietonal;

*mutare stalpi ai retelei de iluminat public în urma reamenajarii parcărilor de reşedinţă, str: Constructorilor, 1 Decembrie 1918, Minerilor, 22 Decembrie1989

*amenajare instalaţie provizorie Drăgoieni, Poiana Narciselor, alte manifestări culturale;

*înlocuire corpuri de iluminat vechi 120w cu unele ecologice cu led 10w, obţinând o  reducere a consumului de energie electrică de 12 ori(Parc Coloană, Liceul Tudor Vladimirescu).

*iluminat ornamental.

Totodată, au continuat lucrările de întreţinere permanentă a iluminatului public şi a remedierii defectelor semnalate de cetăţenii municipiului atât prin solicitările scrise, cât şi prin telefonul 984.

Costurile totale ale întreţinerii iluminatului public, inclusiv contravaloarea energiei electrice consumate sunt de:

| Nr.crt. | Explicatie cost | Valoare lei. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valoare energie electrica consumată | 2695090 |
| 2 | Extinderi retea de iluminat | 15233,84 |
| 3 | Interventie remediere defecte electrice, intervenţii de urgenţă | 147349 |
| 4 | Mutare stalpi iluminat, parcari de resedinta | 5495 |
| 5 | Achiziţie materiale utilizate la remedierea defectelor electrice | 65730 |
| 6 | Înlocuire corpuri de iluminat vechi, cu unele ecologice, cu consum redus de energie | 10492 |
| 7 | Rate concesiune iluminat public | 4294407 |
|  | Total cheltuieli | 7233880 |

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI

În anul 2013, au fost executate lucrări (plombări, covoare asfaltice, pavaje, pietruiri, balastări, etc.) la străzi, trotuare şi alei în toate zonele municipiului, inclusiv în cartierele marginale şi localităţile componente. De asemenea, s-au executat reparaţii (înlocuiri) a unor borduri stradale, ridicare la cotă a unor cămine, lucrări de refacere în urma intervenţiei asupra reţelelor de utilităţi publice.

Simultan cu realizarea parcărilor de reşedinţă, au fost realizate o serie de lucrări de reparaţii ale trotuarelor şi aleilor de acces în blocurile de locuinţe realizându-se în acest an parcări cu mixtură asfaltică sau pavele ecologice, executate în următoarele zone: cart. Mioriţei, Olari, Castanilor, Minerilor, Plopilor, A.I. Cuza, Debarcader, Republicii, Brâncuşi, Lujerului, Zambilelor, Teilor, Titulescu, Hidrocentralei, Confederaţiei, Lotrului, 1 Mai Vest, CAM, etc.

S-a intervenit operativ pentru refacerea porţiunilor stradale afectate în urma intervenţiilor şi lucrărilor la gaze, telefonie, cablare electrică şi alimentare cu apă. În acest ultim caz s-a instituit un sistem de urmărire a lucrărilor împreună cu lucrătorii serviciului de circulaţie al Poliţiei Municipiului.

Datorită faptului că în perioada rece nu se poate interveni pentru repararea străzilor cu mixtură asfaltică caldă, SC EDILITARA PUBLIC SA a realizat aceste intervenţii cu mixtură stocabilă rece sau cu pavele de granit (piatră cubică)

Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

|  | DENUMIRE LUCRARE | VAL cu TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deszăpeziri | 686.707,26 |
| 2 | Reparaţii străzi | 3.996.957,47 |
| 3 | Reparaţii aleei | 1.687.346,32 |
| 4 | Reparaţii parcări | 1.023.358,89 |
| 5 | Reparaţii trotuare | 682.209,57 |
| 6 | Balastări / Pietruiri | 644.361,78 |
| 7 | Realizare canale şi dalări santuri | 390.207,08 |
| 8 | Diverse | 1.287.618,38 |
|  | TOTAL | 10.398.766,75 |

De asemenea, au fost realizate următoarele lucrări de modernizare:

|  | DENUMIRE LUCRARE | VALOARE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amenajare paviment trotuar Str. Unirii şi prelungirea Brâncuşi | 642830,38 |
| 2 | Amenajare sens giratoriu intersecţia 16 Februarie cu Str. Dobrogeanu Gherea | 6079,94 |
| 3 | Extindere padoc existent pentru caini – Str. Termocentralei | 72354,57 |
|  | TOTAL | 721264,89 |

ZONE VERZI

În anul 2013, în urma solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi a cetăţenilor, a fost achiziţionat mobilier urban ce a fost amplasat în cartierele de locuinţe, în parcuri sau în locurile de joacă. În acest sens, putem menţiona achiziţia şi montarea unui număr de 300 coşuri gunoi cu prindere pe stâlpi, 120 coşuri de gunoi din metal şi 200 bănci pentru asociaţii,

Au fost montate 3 complexe de joacă, în zonele Ecaterina Teodoroiu, 23 August, Corneliu Coposu.

Activitatea de întreţinere parcuri şi zone verzi s-a materializat printr-o serie de lucrări specifice şi anume:

|  | Mobilizarea manuală a terenului | 53326 mp |
| --- | --- | --- |
|  | Cosit mecanic vegetaţia ierboasă | 19174 ari |
|  | Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate | 750 ari |
|  | Tăieri si toaletari arbori cu Ø 11-30 cm | 546 buc |
|  | Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescută haotic | 777 ari |
|  | Degajarea terenului de corpuri străine | 16406 ari |
|  | Udarea suprafeţelor plantate cu flori, arbusti, gazon de la hidranţi | 30950 ari |
|  | Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport | 863 to |
|  | Măturat manual alei parcuri şi străzi | 3931 mii mp |
|  | Întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi | 3159 ari |
|  | Plantat flori + trandafiri | 122700 buc |
|  | Întreţinere grup social | 11424 ore |
|  | Tăieri de corecţie trandafiri | 350 bucăţi |
|  | Curăţat manual zăpadă alei parcuri, strazi | 1721 ari |
|  | Curăţat şi încărcat potmol | 5040 mp |
|  | Transport cu tomberonul resturi vegetale | 580 tone |
|  | Împrăştiat material antiderapant (CaCl) | 15 tone |
|  | Tuns gard viu | 459609 mp |
|  | Împrăştiat cu lopata pământ vegetal | 110 mc |
|  | Nivelare manuală teren | 632 ari |
|  | Semănat gazon | 143 ari |
|  | Plantat gard viu | 181 ml |
|  | Plantat arbori rasinosi si foiosi cu balot | 1508 buc |
|  | Dezinsecţie ţânţari şi combatere căpuşe | 1658265 mp |
|  | Achizitionat lemne de foc pentru persoanele defavorizate | 110 mc |
|  | Tăieri de corecţie arbori pana la 7 m înăltime | 323 buc |
|  | Taieri de corectie arbusti | 274 buc |
|  | Plantat puieti de arbori fara balot | 444 buc |
|  | Semanat gazon | 143 ari |
|  | Plantat arbusti cu ballot (forsitia, buxus, thuia, ligustrum ) | 5756 bucati |
|  | Achiziţionat brazi Crăciun | 45 buc |

Valoarea lucrărilor menţionate mai sus este de 4727981,49 lei.

PROTECŢIA MEDIULUI

Pe parcursul anului 2013 au fost derulate numeroase proiecte care au avut drept scop reducerea poluării, de orice tip, creşterea suprafeţei spaţiilor verzi, îndreptarea cetăţenilor către un mod de viaţă mai sănătos.

În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi. Aceste acţiuni au fost întreprinse împreună cu agenţi ai Poliţiei Locale, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu.

Împreună cu elevii şi profesorii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile de învăţământ din municipiul Tg-Jiu, precum şi în localităţile componente, au fost întreprinse diverse acţiuni în cadrul cărora au fost plantaţi pomi (măr ornamental, piersic ornamental, mesteacăn), arbuşti (Hibiscus, Forsiţia, Spirea), gard viu (Ligustrum) şi gazon în zonele verzi aferente sediilor acestora.

În colaborare cu WWF România am participat la organizarea evenimentului Earth Hour (Ora Pământului). Scopul evenimentului a fost acela de a trage un semnal de alarmă privind amplitudinea actuală a efectelor încălzirii globale, reducerea poluării planetei, evenimentul fiind şi un mijloc de promovare a soluţiilor de combatere a schimbărilor climatice, de transmitere către cetăţeni a unui mesaj ecologic de conştientizare asupra adoptării unei conduite ecologice în vederea gospodăririi durabile a resurselor energetic – resurse neregenerabile şi epuizabile.

Au continuat acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie din cadrul proiectului “Oraşul Reciclării”. În cadrul acţiunii au fost colectate 120078 kg deşeuri de ambalaje.

Au fost continuate şi în acest an activităţile de parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare – ROREC, privind promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice în municipiul Tg-Jiu, precum şi acţiuni de educaţie, informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor.

În cadrul campaniei “Locul deşeurilor nu este în casă.Trimite-le la plimbare!” desfăşurată în luna aprilie au fost colectate 263 deşeuri de echipamente electrice şi electronice în greutate totală de 5523,6 kg.

În ultimul trimestru în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare ROREC am implementat serviciul local de colectare gratuita a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în municipiul Tg-Jiu. Acest serviciu este oferit cu titlu gratuit cetăţenilor, instituţiilor precum şi agenţilor economici. În urma acţiunii desfăşurată în data de 26.10.2013 au fost colectate DEEE in greutate totală de 1193 kg, iar în data de 30.11.2013 au fost colectate 1196 kg DEEE.

În colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Asociaţia Drumeţii Montane şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj s-au organizat diverse actiuni cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.

În luna septembrie, în cadrul proiectului “Let′s do it România – curăţenie în toată ţara într-o singură zi” au avut loc acţiuni de ecologizare a următoarelor zone – Narciselor, Nuci, Şuşiţa, Macului, Căpitan Buzatu.

Împreună cu reprezentanţii Poliţiei Locale si comisarii Gărzii de Mediu Gorj au avut loc acţiuni de verificare, identificare şi desfiinţare a adăposturilor improvizate pentru creşterea animalelor.

Au fost întreprinse acţiuni de control împreună cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu care au avut ca scop sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii faţă de legislaţia în vigoare, cum ar fi poluarea luciilor de apă, poluarea aerului şi poluarea fonică de către agenţii economici.

Au avut loc acţiuni în vederea conştientizării cetăţenilor asupra riscului producerii de inundaţii în cazul nerespectării normelor în vigoare. S-a avut în vedere înlăturarea diferitelor materiale depozitate de către aceştia pe marginea drumurilor, materiale care obturau şanţurile de scurgere a apelor pluviale. În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi.

S-au intreprins demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au depozitat ilegal deşeuri şi in cazul în care aceştia au fost identificaţi au fost aplicate sancţiuni pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective.

În anul 2013 s-a continuat în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare – ROREC şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj campania “ Patrula de reciclare” ce presupune antrenarea şi educarea elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj pentru promovarea acţiunilor de colectare selectivă a DEEE, a becurilor şi neoanelor .

De asemenea, s-a urmărit desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, industriale şi stradale, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, precum şi luarea de măsuri obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor decorativi.

Au fost salubrizate cursurile de apă de pe raza Municipiului Tg-Jiu.

FOND LOCATIV

În anul 2013 au fost verificate 1793 dosare depuse pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi 1155 dosare depuse în vederea obţinerii unei locuinţe sociale.

S-au verificat în teren solicitanţii care au avut dosarele actualizate şi s-au efectuat anchete sociale în vederea întocmirii punctajelor şi a listelor de priorităţi pentru locuinţele ANL şi locuinţele sociale.

Au fost verificate la Direcţia Publică de Venituri persoanele/familiile care au dosare(ANL, sociale), dacă au deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren pe raza Municipiului Tg-Jiu după data de 01.01.1990.

În urma verificărilor efectuate au fost repartizate 160 locuinţe ANL, situate în zona Narciselor străzile Lucian Blaga şi Nichita Stănescu.

De asemenea, au fost repartizate 112 locuinţe sociale situate în cartier Narciselor: 48 locuinţe în străzile George Topârceanu şi Nichita Sănescu şi 64 locuinţe în strada Ciocârlău.

Împreună cu salariaţii sectorului Fond Locativ din cadrul SC EDILITARA PUBLIC SA s-au efectuat controale pentru a se verifica dacă persoanele care deţin contracte de închiriere achită chiria şi întreţinerea lunar, întreţin în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, asigură curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi în părţile de folosinţă comună

ACTIVITATEA BENEFICIARILOR LEGII 416/2001

În anul 2012, beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat şi-au adus contribuţia la curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului executând lucrări diverse cu grade diferite de complexitate, dintre care enumerăm:

Activităţi de curăţenie în zonele de picknic – zilnic în sezon şi săptămânal în afara sezonului;

Activităţi de curăţenie în parcările aferente târgului de haine din zona Ciocârlău

Salubrizarea zonelor aflate în vecinătatea cartierului Panduraşul

Curăţirea şi decolmatarea şanţurilor dalate situate în Calea Bucureşti, Drăgoieni, Primăverii, Coleus – Preajba, Francisc Milescu, Ursati – Pajistei si altele;

Activitati de curatenie la cluburile varstei a III a, la Centrul de ingrijire integrat pentru indrumare si promovare a copiilor - Iasomia si  Centrul pentru persoane cu handicap - Christian, Centrul de primiri pentru mame si copii, victime ale violentei familiare - Sânziana;

Activităţi de salubrizare la domiciliul persoanelor vâstnice, bolnave sau lipsite de posibilităţi materiale;

Activităţi de curăţenie în diverse cartiere ale oraşului (9 Mai, 23 August, Abator 1 şi 2, Agriculturii, Teilor, Plopilor, Castanilor, Olari, Mioriţei, Minerilor, Caragiale, Cuza 1 si 2, Unirii, Republicii, N. Balcescu, Revolutiei, Zona Centru, Popa Sapca, Grivita, Baza tubulara, Dacia, Sâmboteanu, 1 Mai vest, Debarcader, CAM, Lotrului)

Activităţi diverse la sediile unor şcoli şi grădiniţe, în ceea ce priveşte curăţenia, transportul materialului didactic, a materialelor rezultate din modernizare săli clasă, curăţenie după zugrăvit şi altele, înaintea începerii anului şcolar;

Pregatire pentru iarna a arbustilor decorativi si a materialului dendrologic in spatiile special amenajate la Sere;

Activităţi de plantare pomi, arbuşti decorativi şi gard viu în asociaţiile de proprietari, precum şi în zonele stabilite de pe domeniul public – toamna şi primăvara;

montare cosuri de gunoi, banci si masute in asociatiile din diverse cartiere ale orasului;

Degajarea spaţiilor verzi în urma activităţii de întreţinere a acestora (încărcare crengi, ramuri şi trunchiuri rezultate din toaletări sau tăieri de arbori din zonele verzi ale oraşului sau alte locaţii)

Activităţi diverse la sediul Direcţiei de protecţie socială (descarcare alimente, lapte praf, etc);

Curăţenie în incinta Stadionului municipal- în zilele premergătoare şi după meciuri, precum şi după desfăşurarea diverselor activităţi sportive sau culturale;

Triere si incarcare in vederea transportului a unor materiale provenite din demolarea unor cladiri dezafectate;

Sprijinirea acţiunilor de împodobire a oraşului în perioada Sărbătorilor de iarnă, precum şi în perioada manifestărilor cultural artistice din timpul verii, prilejuite de Zilele oraşului, Festivalul berii, Ziua recoltei şi altele;

Montare, curatire si vopsitorie mobilier stradal (bănci, coşuri, măsuţe şah, etc.);

Activităţi de curăţenie precum şi diverse lucrări la sediul Primăriei municipiului;

Activitati de curatenie in paralel sau impreuna cu salariatii SC EDILITARA SA - (coloana si spatii verzi);

Diverse activităţi stabilite de către primarul municipiului, la şedinţa operativă.