PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU

RAPORT DE ACTIVITATE

2014

VICEPRIMAR

Aurel Popescu

GENERALITAŢI

Activitatea viceprimarului Aurel Popescu poate fi cel mai bine caracterizată prin prezentarea activităţii serviciilor din subordine pe care le coordonează nemijlocit în activitatea de zi cu zi.

Viceprimarul Municipiului Târgu-Jiu, Aurel Popescu, este reprezentantul  administrației publice locale și răspunde de buna desfășurare și funcționare a administrației publice în ansamblu, precum și a compartimentelor pe care le coordonează în mod direct.

În cadrul atribuțiilor repartizate de către Primarul municipiului, acesta asigură aducerea la îndeplinire a legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului Municipiului Târgu-Jiu, a altor acte normative și administrative, utilizând mijloacele și personalul din aparatul de specialitate.

Viceprimarul Aurel Popescu coordonează activitatea direcțiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate care au fost încredinţate prin organigrama aprobată de Consiliul Local la propunerea primarului şi anume:

  - Direcţia tehnică şi managementul calităţii:

    - Biroul programe, politici comunitare

    - Compartimentul îndrumare asociaţii de proprietari;

    - Serviciul investiţii;

    - Serviciul gospodărie comunală şi managementul calităţii;

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL PROGRAME, POLITICI COMUNITARE

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare în anul 2014 s-a concretizat atât în obţinerea de fonduri necesare implementării proiectelor Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, cât şi în promovarea pe plan internaţional a oraşului şi comunităţii.

În perioada 01.01 - 31.12.2014, activitatea Biroului P.P.C. s-a concentrat pe următoarele domenii principale, după cum urmează:

DOMENIUL FINANŢĂRILOR EXTRABUGETARE

Post-implementare proiecte finalizate finanțate prin POR 2017-2013

Monitorizarea realizării indicatorilor stabiliți prin contractele de finanțare, întocmirea rapoartelor de durabilitate, asigurarea disponibilității echipei de implementare și prezentarea documentelor solicitate în cadrul vizitelor de monitorizare pentru urmăroarele proiecte finalizate:

- “Modernizare Drumuri de Rocadă pentru Municipiul Târgu-Jiu” finanţat prin POR, Axa 2;

- “Centru de servicii sociale integrate - Centru de asistenţă pentru batrâni”, finanţat prin POR, Axa 3

- “Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu –Etapa  II/2 (În cadrul unui plan integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1

- “Creare şi modernizare spaţii publice urbane zona adiacentă străzii Bicaz, (În cadrul unui plan integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1

- “Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței (în şcoli) , (În cadrul unui plan integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1

- “Centrul de  zi Christian – Asistenţă pentru persoanele tinere și adulte cu handicap”, finanţat prin POR, Axa 3.2 – proiect finalizat

- “Centrul de Servicii Sociale Integrat – Centru  Îngrijire Copii”, finanţat prin POR, Axa 3.2

- “Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu – Etapa  II/1 (În cadrul unui plan integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1

- “BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune destinat femeilor rome”, (în parteneriat cu Primăria Reşiţa), finanţat prin POS DRU, Axa 6

Implementare proiecte finanţate

- Implementarea proiectului “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ “CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, finanţat prin POR, Axa 5, DMI 5.3 (Contract de finanțare nr.4681/30.10.2014)

- Implementarea proiectului, ”CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU -  LOT 1”, finanţat prin POR, Axa 1, DMI 1.2 (Contract de finanțare nr. 4542/30.06.2014)

- Implementarea proiectului “CAMPUS ŞCOLAR, GRUP ŞCOLAR AGRICOL BÂRSEŞTI, MUNICIPIUL TÂRGU-JIU’’, finanţat prin POR, Axa 3, DMI 3.4 (Contract de finanțare nr. 4646 / 15.09.2014)

- Implementarea proiectului “AM ACTE - AM PARTE!” finanţat de Guvernul României - Agenţia Naţională Pentru Romi – “Anul european al participării şi responsabilizării cetăţenilor” - proiect finalizat

Elaborare cereri de finanţare

- proiect “AM ACTE - AM PARTE!” depus spre finanțare prin Guvernul României - Agenţia Naţională Pentru Romi

- proiect “CAMPUS ŞCOLAR, GRUP ŞCOLAR AGRICOL BÂRSEŞTI, MUNICIPIUL TÂRGU-JIU’’ depus spre finanțare prin POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4

- completare proiect ”CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ “Constantin Brâncuși”, depus spre finanțare prin POR, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.3.

- proiect “AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” DIN TÂRGU-JIU” depus spre finanțare prin Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.

- Proiect “EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEŞTI ȘI IEZURENI, JUDEŢUL  GORJ”, proiect depus spre finanțare prin POS Mediu, Axa Prioritară 1 -  „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

DOMENIUL PARTENERIATELOR

Încheierea de parteneriate cu instituții publice și organizații neguvernamentale, etc. – pentru elaborarea şi implementarea de proiecte: ASOCIAŢIA  AMICII  EMMAUS – pe probleme de mediu, ASOCIAȚIA PENTRU INCLUZIUNE ȘI DEZVOLTARE SOCIALĂ GORJ – colaborare implementare proiect“ Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor”, constituirea ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA ȘI DEVOLTAREA TURISMULUI “ACASĂ LA BRÂNCUȘI” GORJ – membru fondator, Consiliul Europei- programele ROMED - ROMACT privind incluziunea socială a cetățenilor de etnie romă.

DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Menținerea de relații de colaborare cu oraşele înfrăţite și derularea de proiecte în cadrul acordului de înfrățire cu Forbach (Franța).

ELABORAREA DE PROGRAME ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

- Continuarea programului “Conveţia Primarilor”, care reprezintă un angajament voluntar al autorităţilor locale în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiune pentru eficienţă energetică și energie durabilă, în cadrul căreia a fost eleborat Planul Local de Acțiune pentru energia durabilă

  - participarea în grupurile de lucru pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020

  - actualizarea „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târgu-Jiu – Agenda Locala 21”;

- elaborarea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020;

Aceste programe urmăresc crearea unui model de dezvoltare economică, în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale şi de mediu, elaborarea unor strategii care să aplice, la nivel local, programe de dezvoltare la nivel european, naţional, zonal şi judeţean, implicarea tuturor sectoarelor comunităţii în elaborarea unei viziuni privind viitorul oraşului, posibilitatea contribuţiei cetăţenilor la creşterea gradului de bunăstare, a luării de atitudine şi a exprimării pentru a crea un viitor cât mai durabil.

COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

În Municipiul Târgu-Jiu la data de 31.12.2014 erau înregistrate 233 asociații. A fost acordată consultanţă pentru înfiinţarea a trei asociaţii de proprietari.

Privitor la exercitarea controlului asupra activităţii financiar - contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, în aceeaşi perioadă au fost verificate 9 asociaţii, întocmindu-se procese verbale de constatare. La Compartimentul Îndrumare Asociații de Proprietari sunt înregistrate 7800 cereri de parcare, din care au fost soluționate 4800. Au fost primite 800 cereri pentru repartizarea unui loc de parcare. Totodată, au fost repartizate 475 de locuri în 15 parcări de reşedinţă nou înfiinţate, iar în parcările repartizate în anii anteriori au fost atribuite 350 de locuri. La finele anului 2014 erau încheiate şi achitate 4781 de contracte de parcare. De asemenea, a fost acordat sprijin Serviciului Gospodărie Comunală în vederea marcării, trasării, semnalizării verticale şi orizontale şi numerotării locurilor de parcare.

Pentru programul de reabilitare termică cu fonduri europene, Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari a acordat consultanţă reprezentanţilor asociaţiilor cu privire la prevederile actului normativ ce a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2012, a primit şi a acordat sprijin la completarea documentaţiei privind creșterea eficienței energetice, pentru care s-a aprobat și s-a început execuția lucrărilor cu finanțare europeană pentru 6 blocuri. În 2014 au fost depuse 12 cereri pentru reabilitarea termică a blocurilor, din care 6 în baza O.U.G. nr. 18/2009 și 6 pentru reabilitarea termică prin fonduri europene.

Lunar au fost publicate în „Curierul Primăriei” articole ce privesc activitatea asociaţiilor de proprietari, respectiv înregistrarea şi repartizarea consumurilor de apă, colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea performanţei energetice, facilităţi fiscale de care pot beneficia cetăţenii municipiului, necesitatea şi importanţa certificatului energetic, acordarea subvenţiilor pentru încălzirea locuinţelor etc.

SERVICIUL INVESTIȚII

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii pentru anul 2014 a fost de 35.872,82 mii lei, fiind constituită atât din fonduri de la bugetul local, cât şi din fonduri provenite din alte surse atrase.

LOCUINŢE SOCIALE

S-a realizat proiectul „Construire locuinţe sociale-etapa 2, zona Ciocârlău”, obiectiv în cadrul căruia se vor construi două blocuri de locuințe sociale cu 32 apartamente, fiecare tip garsonieră. A fost achiziționat și contractul de execuție pentru aceste blocuri, construirea acestora urmând să înceapă în 2015 în cadrul programului constituit conform Legii locuinţei nr114/ 1996, cu finanțare majoritară de la bugetul de stat.

CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

În anul 2014 a fost aprobată construirea a 9 blocuri de locuințe pentru tineri în zona Narciselor prin programul „Construire locuințe pentru tineri prin ANL” și care vor avea 180 de unități locative, iar în anul 2015 va demara execuția primelor două blocuri cu 40 de unități locative.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor din Municipiul Târgu-Jiu incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, s-au derulat în 2014 după cum urmează:

- Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgu-Jiu-prima etapă – care cuprinde următoarele blocuri :

- Reabilitare termică Bl. 3, str. M.C. Oancea– finalizat

- Reabilitare termică Bl. 4, str. M. C. Oancea

- Reabilitare termică Bl. 5, str. M. C.Oancea– finalizat

- Reabilitare termică Bl. 6, str. M. C. Oancea

- Reabilitare termică Bl. 7+2, str. M. C. Oancea – finalizat

- Reabilitare termică Bl. 8, str. M.C. Oancea

- Reabilitare termică Bl. 12, str. Griviţa--finalizat

- Reabilitare termică Bl. 13 Gen. Tell

- Reabilitare termică Bl. 41, str. Griviţa–finalizat

- Reabilitare termică Bl. 9 Gen. Tell

- Reabilitare termică Bl. 19 Gen. Tell

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii

- Reabilitare termică Bl. 17, str. Unirii

- Reabilitare termică Bl. 19, str. Unirii– finalizat

- Reabilitare termică Bl. 23, str. Unirii

- Reabilitare termică Bl. 2, str. Republicii

- Reabilitare termică Bl. 3, str. Republicii–  finalizat

- Reabilitare termică Bl. 10, str. Republicii

- Reabilitare termică Bl. 11, str. Republicii

- Reabilitare termică Bl. 19, str. Republicii–finalizat

- Reabilitare termică Bl. 10, str. 16 Februarie.

Dintre acestea, 8 blocuri au fost finalizate, celelalte fiind realizate în proporție de 90%.  De asemenea, au continuat lucrările de execuţie pentru etapa a doua de reabilitare a următoarelor blocuri din zona centrală incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe:

-  Reabilitare termică Bl. 1, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 3, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 5, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 7, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 9, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 11, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 13, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 15, str. Victoriei

-  Reabilitare termică Bl. 17, str. Calea Eroilor.

Această etapă este realizată în proporție de 45%.

Totodată, în 2015 vor demara lucrările de reabilitare termică pentru 13 blocuri incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe:

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii

-  Reabilitare termică Bl. 5, str. Unirii

-  Reabilitare termică Bl. 6, str. Unirii,

- Reabilitare termică Bl. 12, str. Unirii

-  Reabilitare termică Bl. 14, str. Unirii

-  Reabilitare termică Bl. 16, str. Unirii

- Reabilitare termică Bl. 18, str. Unirii

-  Reabilitare termică Bl. 15, str. Traian

- Reabilitare termică Bl. 6, str. Traian

-  Reabilitare termică Bl. 7, str.Traian

-  Reabilitare termică Bl. 43, str. C. Brâncuși

- Reabilitare termică Bl. 45, str, C. Brâncuși

-  Reabilitare termică Bl. 47, C. Brâncuși.

ALIMENTARE CU APĂ

În cadrul obiectivului „Extindere rețea canalizare menajeră și rețea alimentare cu apă în cartier Narciselor (lotizări)” a fost extinsă reţeaua de distribuţie a apei pentru alimentarea cu apă a caselor din zona lotizărilor pentru tineri, urmând ca în anul 2015 să se finalizeze lucrările.

EXTINDERE REŢELE ELECTRICE

Având în vedere modernizarea și retehnologizarea stației de epurare ape uzate menajere a Municipiului Târgu-Jiu, s-a executat alimentarea acesteia cu energie electrică, conform noilor parametri rezultați după executarea lucrărilor de modernizare. În vederea asigurării utilităţilor pentru construcţiile noi de locuinţe din diverse zone cu potenţial mare de dezvoltare urbanistică, pentru alimentarea cu energie electrică s-au realizat proiecte și s-au făcut demersurile necesare pentru următoarele extinderi de reţele: extindere alimentare cu energie electrică reţea strada Alexandru Odobescu, extindere alimentare cu energie electrică strada Petre Brâncuși.

MODERNIZĂRI PIEȚE ȘI TÂRGURI

Modernizare Piată centrală, Corp B, este un obiectiv început în 2013 și care va fi finalizat în prima parte a anului 2015. Prin acest obiectiv s-a urmărit realizarea unui spațiu închis, modern, dotat cu toate utilitățile în care să se desfășoare un comerț civilizat, în condiții corespunzătoare. Suprafața construită desfășurată a acestui corp este de aproximativ 1200 mp, construcția având regim de înălțime P+1, pe structură metalică.  În anul 2014 a fost realizată structura, acoperișul, instalațiile interioare, urmând ca în anul 2015 să se realizeze finisajele și să fie pus în funcțiune. Valoarea alocată este de 12.936.620 lei.

PROTECȚIA MEDIULUI

S-au executat lucrări de extindere şi reabilitare a canalizării menajere şi lucrări de modernizare a unor zone din Municipiului Târgu-Jiu, dar şi amenajarea de locuri de joacă şi agrement.

CANALIZARE

S-au finalizat lucrările de reabilitare a canalizării menajere la obiectivul „Reabilitare canalizare menajeră cartier Plopilor” în cadrul acestui obiectiv executându-se înlocuirea reţelei stradale pe anumite zone şi racordurile la blocurile de locuinţe din cartier, atât în zonele unde canalizarea menajeră a fost reabilitată de Primăria Târgu-Jiu, cât și acolo unde canalizarea menajeră s-a executat prin proiectul finanțat din fonduri europene de către operatorul SC APAREGIO SA. De asemenea, au continuat lucrările de execuţie la obiectivul „Canalizare menajeră zona periurbană Romaneşti şi Iezureni” în cadrul căruia s-au executat aproximativ 10,5 km de canalizare menajeră pentru racordarea celor două zone de maximă importanţă ale oraşului la reţeaua de canalizare existentă. În cadrul obiectivului „Extindere rețea canalizare menajeră și rețea alimentare cu apă în cartier Narciselor (lotizări)” s-a executat pentru racordarea imobilelor la canalizarea menajeră a orașului, lucrare care va fi finalizată în 2015.

În trimestrul al IV –lea al anului 2014 s-a realizat lucrarea „Canalizare menajeră strada Termocentralei” de-a lungul străzii Termocentralei din zona Kaufland spre sud, care să preia apele uzate menajere de la consumatorii din zonă și să le deverseze în canalizarea existentă la intersecția străzii Victoriei cu strada Agriculturii. S-au realizat proiecte pentru reabilitarea canalizării menajere din unele zone ale orașului în care canalizare menajeră funcționează defectuos: reabilitare canalizare menajeră cartier Grivița, reabilitare canalizare menajeră cartier Cuza 2, reabilitare canalizare menajeră cartier Debarcader. Pentru execuția acestor proiecte s-au facut demersuri pentru finanțarea lor prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1, „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj”.

Valoarea alocată pentru acest capitolul este de 6.394.900 lei.

AMENAJĂRI SĂLI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT

S-a executat obiectivul „Amenajare sală sport cartier Lotrului”, amenajându-se o sală de sport, într-o fostă centrală termică de cartier din zona Debarcader, dotată cu echipament specific pentru practicarea unor activități sportive.

O altă investiție realizată a fost întreținerea spațiilor de agrement și anume, „Sistemul de irigații automatizat pentru spații verzi Parc Insuliță”, obiectiv în cadrul căruia parcul de pe insulița râului Jiu a fost dotat cu un sistem de irigații automatizat specific vegetației existente.

În anul 2014 au demarat procedurile de achiziție a proiectului REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AXEI CALEA EROILOR - pornind de la principalele elemente:

- Înlocuirea pavimentului existent din îmbrăcăminte asfaltică cu paviment corespunzător atât din punct de vedere peisagistic - arhitectural cât şi din punct de vedere funcţional;

- Înlocuirea reţelelor edilitare subterane (apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, gaze) şi realizarea unui sistem de reţele modern care să ţină cont şi de facilitatea executării unor eventuale intervenţii;

- Realizarea unui sistem de iluminat arhitectural modern;

- Eliminarea sistemului de cabluri aeriene care afectează imaginea de ansamblu a zonei ;

- Realizarea de elemente peisagistice şi florale (plantări pomi, jardiniere etc ) în concordanţă cu specificul şi importanţa obiectivului – conceptul propus pentru amenajarea Căii Eroilor este transformarea acesteia în alee de parc, accesibilă tuturor, prin intermediul căreia cele două parcuri situate la capetele ei, să se integreze centrului municipiului;

- Amenajarea zonelor adiacente (străzile ce intersectează artera, pe o anumită  rază stabilită  prin studiul respectiv);

- Amenajarea zonelor verzi adiacente, în concordanţă cu arhitectura proiectată (Parcul Energeticianul şi zonele verzi din dreptul Şcolii Generale Alexandru Ştefulescu);

- Amenajarea trecerii pietonale la calea ferată;

- Indicatoare rutiere şi elemente de mobilier urban (bănci, coşuri gunoi, jardiniere);

- Se va trata cu prioritate traficul pietonal de-a lungul întregii artere şi se vor propune soluţii în ceea ce priveşte eliminarea/reducerea traficului rutier în funcţie de posibilităţi.

În acest sens, se va urmări, cu prioritate, ca pe tronsonul cuprins între Bd. Constantin Brâncuşi şi str. Geneva, traficul rutier să fie redus la minimum de importanţă deosebită, fiind caracterul pietonal al acestui tronson.

Pentru realizarea acceselor auto şi a locurilor de parcare în zonă se va analiza soluţia amenajarii a două parcări cu niveluri subterane şi a acceselor aferente, astfel:

1.Pe tronsonul cuprins între bd. Constantin Brâncuşi şi str. Victoria – Centru, se va analiza posibilitatea de eliminare a traficului rutier prin realizarea accesului dinspre str. Unirii către zona Hotelului Gorj şi realizarea unei parcări cu nivel subteran pentru cca. 130 autoturisme destinate riveranilor pe amplasamentul actualei parcări  din incinta cartierului.

2. Amenajarea unei parcări cu două niveluri subterane pentru cca. 250 autoturisme în zona bd. Gheorghe Magheru care să asigure locurile de parcare pentru turiştii ce vizitează zona centrală a municipiului cât şi pentru rezidenţi. Accesul în parcarea subterană se va face din str. Popa Şapcă, astfel încât Calea Eroilor să fie subtraversată printr-un pasaj subteran ce va face legătura spre str. Tudor Vladimirescu. Astfel, la nivelul solului, zona aferentă bd. Gheorghe Magheru în suprafaţă de cca 6.000 mp se va amenaja arhitectural, urbanistic şi peisagistic ca o prelungire a centrului civic existent (loisir, alei pietonale, spaţii verzi, spaţii expoziţionale, grupuri statuare etc).

De asemenea, un alt proiect demarat în anul 2014 este „Amenajarea peisagistică a Grădinii Publice” din cadrul zonei protejate Calea Eroilor, proiect pentru care s-au făcut demersuri pentru finanțarea din fonduri atrase.

Au fost demarate și proiectele privind modernizarea Stadionului Municipal și a Sălii Polivalente, care vor începe în anul 2015 și se vor derula prin Compania Națională de Investiții.

Valoarea alocată pentru acest capitol este de 1.725.300 lei.

AUTORITĂŢI  PUBLICE

Pentru crearea confortului necesar atât al funcţionarilor cât şi al cetăţenilor care apelează la serviciile publice, au fost finalizate lucrările de reabilitare a instalaţiei termice „Reabilitare instalaţie de încălzire sediul Primăriei Târgu-Jiu”.

Pentru rezolvarea problemelor de spaţiu ale unor servicii publice, în cadrul obiectivului „Amenajare sediu S.P.L.E.P. şi alte servicii publice” au fost finalizate lucrările la noul sediu al DPCLEP Târgu-Jiu. Tot în acest sediu a fost mutat și Serviciul agricol al Primăriei Târgu-Jiu. Au fost achiziționate echipamente informatice necesare pentru informatizarea activității serviciilor publice, în interesul final al cetățeanului. Valoarea alocată este de 1.757.000 lei.

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A fost finalizată modernizarea Clubul Vârstei a Treia din strada Mioriţei. De asemenea, a fost achiziționat mobilier specific pentru dotarea cluburilor vârstei a treia. Valoarea alocată pentru acest capitol a fost de 433.500 lei.

TRANSPORTURI

S-au executat și finalizat lucrările de execuţie la obiectivul „Sens giratoriu în intersecție: strada Termocentralei cu strada 9 Mai, Municipiul Târgu-Jiu”, sensul giratoriu fiind necesar pentru fluidizarea circulației în această zonă cu centre comerciale.

De asemenea, au fost demarate lucrările de proiectare pentru obiectivele:

- Reabilitare străzi în Municipiul Târgu – Jiu care presupune pentru fiecare stradă execuția următoarelor lucrări: realizarea unei îmbrăcăminți bituminoase din m.a., inclusiv stratul de uzură stabilizat cu fibre celulozice; realizarea scurgerii apelor pluviale printr-un sistem compus din rigole carosabile din polimer-beton și colectoare principale; înlocuirea bordurilor; aducerea la cotă a căminelor rețelelor tehnico-edilitare existente; echiparea cu signalistică rutieră corespunzătoare; marcaje rutiere; dotarea cu mobilier urban; amenajarea peisagistică, inclusiv cu alveole cu spații verzi și plantare de material vegetal (arbori,arbuști,etc.).

Proiectul va trata următoarele străzi din municipiul Tg-Jiu: Str. Panduri, Str. Luncilor, Str. Geneva, Str. A.I. Cuza, Str. 19 Februarie, Str. C.D. Gherea, Str. Mărășești, Str. V. Alescandri, Str. 11 Iunie 1848, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Str. N. Grigorescu, Bld. C-tin Brâncuși, Str. 14 Octombrie, Str. Gh. Tătărăscu, Str. Traian, Str. Tudor Vladimirescu, Aleea Plopilor, Aleea Teilor, Str. 23 August, Str. Agriculturii, Str. Depozitelor, Str. Minerilor, Str. Mioriței, Aleea Călărași, Aleea Microcolonie, Str. Călărași, Str. Jiului, Str. Merilor, Str. Meteor, Str. Microcolonie, Str.Șușița, Aleea Dumbrava, Str. 8 Martie, Str. A. Vlaicu, Str. Cerbului, Str. Comuna din Paris, Str.Crângului, Str. C. Săvoiu, Str. D. Cantemir, Str. Garofiței-Str. General Dragalina, Str. G. Coșbuc, Str. I.B. Deleanu, Str. Ion Creangă, Str. Islaz, Str. Lainici, Str. Lotrului, Str. Lujerului, Str. Măgura, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. România Muncitoare, Str. Șișești, Str. Ștefan cel Mare, Str.Tușnad, Str. Ulmului, Str. Ionel Teodoreanu.

- Consolidare terasamente localitatea Preajba în Municipiul Târgu-Jiu

Proiectul tratează sporirea calității vieții locuitorilor din zona afectată, prin îmbunătățirea infrastructurii existente, respectiv refacerea după calamități a drumului DC1 pe sectorul între km 0+800-1+280. Datorită complexității mari a lucrărilor de intervenție și ținând cont de evoluția alunecărilor, au fost propuse următoarele intervenții: intervenție de urgență pentru punerea în siguranță a drumului; lucrări de stabilizare a zonei de rambleu și împiedicarea evoluției alunecării; lucrări de consolidare a drumului pe zona studiată și împiedicarea activării unor alunecări în zonă.

3. Reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public în comun cu troleibuzul, Municipiul Târgu – Jiu, obiectiv care va trata următoarele obiecte:

- Reabilitare rețea de contact troleibuze

- Reabilitare cabluri de alimentare în curent continuu

- Înlocuirea echipamentului substațiilor de redresare 2x166 A – 825 V c.c.

- Reabilitarea clădirilor din incintă (sediu administrativ, hală spălătorie, vopsitorie, hală întreținere, hală troleibuze, hală autobuze, atelier mecanic, centrală termică, decantor, stații redresare, amenajare incintă)

- Reabilitare carosabil pe traseul liniilor de troleibuz (așternere material geosintetic de armare antifisură și barieră; covor asfaltic de 4 cm grosime tip MASF 16): Str. Săvinești, Str. Agriculturii, Str. 23 August, Str. N. Titulescu, Str. Republicii, Str. Unirii, Bld. C-tin Brâncuși, Str. Traian, Bld. Ec. Teodoroiu, Str. Ciocârlău, Str. Calea Severinului, Str. Tismanei, Str. Termocentralei

- Înlocuirea mijloacelor de transport (15 troleibuze noi)

- Realizare stații de așteptare călători (40 buc)

Valoarea alocată a fost de 1.552.000 lei.

ÎNVĂŢĂMÂNT

S-a contractat finanțarea continuării execuției obiectivului, Campus Școlar Grup Școlar Bârsești prin POR. S-au executat şi finalizat în anul 2014 următoarele obiective: rețele tehnico-edilitare și sistematizarea pe verticală la grădinița nou construită în cartierul Narciselor din fonduri de la bugetul de stat, construit și montat gard Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru.

De asemenea, s-a montat centrală termică la sala de sport a Școlii Generale Gheorghe Tătărăscu.

De asemenea, au fost dotate numeroase unităţi de învăţământ cu mobilier nou. Valoarea alocată acestui capitol în anul 2014 în care sunt incluse dotările, studiile şi proiectele pentru unităţile de invăţământ se ridică la 4 .541.000 lei.

Colegiul Tehnic Ion Mincu - reparații fațade cămin Nr.1 și Nr.2; reparații interioare cantina, reparații fațadă cantină, reparații acoperiș atelier, reparații și igienizări. două săli clasă și holuri, reparații, hidroizolații internat 2 și cantină

Colegiul Tehnic Henri Coandă - reparații împrejmuire

Colegiul Național Spiru Hare - reparații cantină, reparații acoperiş amfiteatru, reparații. inst. gaze cantină, achiziție pupitre și scaune clasa zero (25 buc), reparații și finisaje interioare

Colegiul Tehnic Traian Vuia - asfaltări bază sportivă, reparații și finisaje cămin

Liceul Agricol - reparații îmbrăcăminte asfaltică, reparații împrejmuire

Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu - reparații fațadă cantină, împrejmuire, reparații mobilier exterior

Colegiul Național Gheorghe Magheru - reparații împrejmuire și îmbrăcăminte asfaltică, reparații hidroizolație ateliere

Colegiul Tehnic Nr.2 - reparații fațadă cantină, reparații, igienizări grupuri sanitare internat

Liceul cu Program Sportiv - reparații și igienizări, interioare, reparații sală spor, reparații hidroizolație sală sport

Liceul de Muzică și Arte Plastice - reparații acoperiș, reparații grupuri sanitare

Colegiul Național Virgil Madgearu - reparații instalații termice, reparații tâmplărie exterioară

Liceul Teologic - reparații și igienizări internat

Şc.Gen. Alexandru Ştefulescu - lambrisări holuri corp P+1, reparații și igienizări holuri și acoperiș, reparații instalații grupuri sanitare, reparații hidroizolație sală sport

Şc.Gen.Voievod Litovoi - reparații grupuri sanitare și tâmplărie, reparații și igienizări interioare școală, reparații acoperiș sală sport, reparații împrejmuire

Şc.Gen.Sf.Nicolae - reparații grupuri sanitare clasa reparații instalații sanitare, reparații sală informatică, reparații sală sport

Şc.Gen Constantin Săvoiu - reparații și igienizări interioare, reparații mobilier exterioare

Şc.Gen.Pompiliu Marcea - reparații pardoseli holuri și fațadă sală sport, reparații fațadă școală

Şc.gen.C.tin Brâncuşi - reparații instalații grupuri sanitare, reparații magazii (arhive)

Șc.gen.Gh.Tătărăscu - reparații și igienizări sală sport, reparații pardoseli holuri

Șc.Gen.Ecaterina Teodoroiu - reparații acoperiș, jgheaburi și burlane, reparații împrejmuire și sobe, reparații fațadă, înlocuire tâmplărie

Șc.Gen.Nr.7 - reparații și igienizări interioare, reparații instalații sanitare, reparații mobilier exterior

Grădinița Nr. 1 - reparații instalații termice interioare, reparații și igienizări interioare, reparații pătuțuri

Grădinița Constantin Brâncuși - reparații jgheaburi și burlane

Grădinița Vis de Copil - reparații instalații sanitare

Grădinița Nr. 6 - montat mașină spălat vase

Grădinița Nr. 7 - reparații instalații sanitare, reparații imprejmuire și copertine

Grădinița Nr. 8 - reparații instalații sanitare, reparații acoperiș casa scării, reparații instalații electrice, reparații burlane

Grădinița Mihai Eminescu - reparații și finisaje interioare, asfaltări curte interioară, achiziție 24 paturi, reparații instalații sanitare, reparații instalații sanitare

Grădinița Nr. 10 - reparații și igienizări interioare, reparații instalații sanitare

Grădinița Nr. 15 - reparații instalații termice interioare, reparații jgheaburi și burlane

Grădinița Nr. 17 - reparații instalații sanitare, reparații acoperiș

Grădinița Nr. 20 - reparații instalații sanitare

Grădinița Nr.21 - reparații instalații sanitare

Grădinița Nr. 22 - reparații instalații sanitare

Grădinița Nr. 26 - reparații instalații sanitare

Grădinița Nr.31 - reparații și igienizări interioare

Grădinița Romanești - reparații și igienizări interioare

Grădinița Bârsești - reparații și igienizări

Grădinița Drăgoieni - reparații împrejmuire

Grădinița Petunia - grilaje ferestre și reparații împrejmuire

Grădinița Ecaterina Teodoroiu -achiziție măsuțe

Au fost demarate proiecte pentru extinderi şi reabilitări unităţi de învăţământ, cămine pentru elevi:

1. Cofinanţare construire Grădiniţă PP zona Debarcader;

2. Producere agent termic necesar încălzirii în C.T. pe biomasă şi completarea sistemului clasic de producere a.c.m. cu sistem care utilizează energia solară la Grup Şcolar Bârseşti Târgu-Jiu

3. Completarea sistemului clasic de producere a.c.m cu sisteme care utilizează energia solară la Gr. Şc. Tehnologic Ion Mincu, Târgu-Jiu

4. Producere agent termic necesar încălzirii în C.T. pe biomasă şi completarea sistemului clasic de producere a.c.m cu sisteme care utilizează energia solară la Şcoala Generală nr. 2 (Ecaterina Teodoroiu), Târgu-Jiu

5. Producere agent termic necesar încălzirii în C.T. pe biomasă şi completarea sistemului clasic de producere a.c.m cu sisteme care utilizează energia solară la Şcoala Generală Voievod Litovoi, Târgu-Jiu

6. Completarea sistemului clasic de producere a.c.m. cu sisteme care utilizează energia solară la Grădiniţa Vis de Copil, Târgu-Jiu

7. Completarea sistemului clasic de producere a.c.m. cu sisteme care utilizează energia solară la Grădiniţa Nr. 1, Târgu-Jiu

8. Amenajare sală amfiteatru la Şcoala Generală Constantin Săvoiu

9. Construire amfiteatru şi săli laboratoare la Grup Şcolar Energetic nr.1

10. Extindere Şcoala Generală Alexandru Ștefulescu

11. Supraetajare Şcoala Generală Sf. Nicolae

12. Constuire cantină şi cămin la Colegiul Comercial Virgil Madgearu

13. Constuire cantină şi cămin la Liceul Sportiv

14. Constuire cămin la Colegiul Naţional Spiru Haret

15. Centrală termică Grădinița Drăgoieni

16. Centrală termică Şcoala Generală Nr.2 -Ecaterina Teodoroiu

17. Centrală termică Şcoala Generală Voievod Litovoi

18. Centrală termică Şcoala Generală nr.7

19. Reabilitare termică C.T. Colegiul Tehnic Henri Coandă

20. Reabilitare sală sport Colegiul Tehnic nr.2

21. Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1, Municipiul Târgu-Jiu

22. Extindere şi reabilitare Grădiniţa Lumea Copiilor, Municipiul Târgu-Jiu

23. Extindere Grădiniţa nr.8, Municipiul Târgu-Jiu

24. Extindere Grădiniţa Mihai Eminescu, Municipiul Târgu-Jiu.

De asemenea, au fost dotate numeroase unităţi de învăţământ cu mobilier nou. Valoarea alocată în care sunt incluse dotările, studiile şi proiectele pentru unităţile de invăţământ se ridică la  4 .541.000 lei. Valoarea totală este de 3.197.580,44.

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ

SALUBRITATE

Pe parcursul anului 2014 activitatea de salubrizare străzi a constat în măturatul zilnic manual a 62 străzi şi trotuare aferente (46262 mp), măturat mecanic (43635 mp), precum și curăţirea şi încărcarea podmolului de la rigole (24962 mc), reprezentând o valoare totală de 5137690,22 lei. S-a gestionat activitatea de haldare a deşeurilor rezultate din construcţii (pământ din excavări, molozuri, etc.) din străzile Termocentralei și Căpitan Buzatu, precum și verificarea activităţii utilajelor folosite (ore aşteptare şi ore funcţionare).

Au fost desfiinţate depozitele de gunoi şi moloz din următoarele zone: strada Narciselor, Mărgăritarului, Bicaz, cartier Panduraşul, localităţile Preajba, Iezureni, pod Turcineşti, malurile râului Şuşiţa spre Ursaţi, strada Barajelor (zona Meteor), strada Termocentralei, Aleea Calea Severinului, prelungire Motrului. Au avut loc acţiuni de salubrizare în zonele din vecinătatea cartierului Obreja (rambleu CF – strada Cpt. Buzatu), pădure Drăgoieni, strada Şişeşti (în spatele grădinii penitenciarului), strada Pescăruşului şi Albatrosului, aceste acţiuni urmând a fi continuate şi în lunile următoare.

Împreună cu Poliţia Locală Târgu-Jiu au fost întreprinse periodic acţiuni de conştientizare a obligaţiilor care revin cetăţenilor municipiului pe linia păstrării curăţeniei şi bunei gospodăriri. Activitățile de salubritate cu gestiune delegată (depozitarea deseurilor în depozitul ecologic, colectarea şi transportul deşeurilor), au fost monitorizate permanent în sensul încadrării în parametrii de performanţă asumaţi de către operatori. Astfel, s-a constatat faptul că operatorul de salubritate respectă graficele aprobate pentru ridicarea deşeurilor de la populaţie, întreţine în mod corespunzător platformele de deşeuri, curăţă şi spală regulat containerele de 1,1 mc folosite. Prin eforturile comune ale administraţiei locale şi ale operatorului de salubritate, programul privind colectarea selectivă a deşeurilor este în plină extindere, cantitatea colectată crescând semnificativ faţă de anul anterior. De asemenea, operatorul de salubritate a amplasat în Municipiul Târgu-Jiu 267 recipienti pentru colectarea selectivă a fracţiilor de hârtie, plastic, sticlă şi metal, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transport deşeuri. În ceea ce priveşte activitatea de depozitare în depozitul ecologic, cantitatea totală de deşeuri provenind din Municipiul Târgu-Jiu a fost de 28022,67 tone, depozitarea făcându-se în prima celulă. Au fost realizate verificări multiple atât de reprezentanţii autorităţii locale, cât şi de Comisariatul Judeţean Gorj al Gărzii de Mediu privind respectarea normelor de protecţia mediului.

ILUMINAT PUBLIC

Programul de întreținere, modernizare-reabilitare şi extindere iluminat public a continuat şi în această perioadă, fiind executate lucrări specifice precum: înlocuit lămpi cu vapori de mercur, lămpi cu vapori de sodiu, balasturi electromagnetice, ignitere; intervenții de urgență pentru menținerea în funcționare a rețelelor electrice; înlocuit corpuri de iluminat arhitectural (proiectoare), cu corpuri de iluminat similare ca performanțe tehnice, dar cu consum redus de energie și fiabilitate ridicată (tehnologia LED); lucrări de mentenanță preventivă constând în verificarea, revizionarea  și curățirea corpurilor de iluminat public și a sistemelor de prindere; mentenanță corectivă-înlocuire componente defecte, realimentare cu energie rețele, ca răspuns ferm la sesizările cetățenilor; iluminat ornamental-festiv.

De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la rețelele electrice de iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor din municipiu dintre care: extindere iluminat public (str. Ciocârlău-locuințe sociale, str. Narciselor, str. Prelungire Panduri, str. Aleea Mehedinți, str. Aleea Luncilor, str. Tineretului), remediere defecte reţea iluminat public (str. Nicolae Grigorescu, Al. Brândușei, Parc Coloană, Mioriței, Luncilor-Kaufland, Lt. Col. Dumitru Petrescu, Târg Litovoi, Primăverii, Ecaterina Teodoroiu, Zambilelor, Drăgoieni semnal, Victoria Pietonal, Aurel Vlaicu, Calea Severinului, Debarcader, Minerilor, Olari, Aviatorilor, Elvira Godeanu, Traian, Nicolae Titulescu, Al. Păcii, Al. Teilor, General Cristian Tell, Parc Central), mutare stâlpi ai rețelei de iluminat public în urma reamenajării parcărilor de reședință (Griviței, Oltețului, Prelungire Panduri, General Cristian Tell, Minerilor, Victoriei), amenajare instalaţie provizorie (Târgul Mărțișoarelor, Pădure Drăgoieni, Poiana Narciselor, Festivalul Apicol, Festivalul Toamnei, Târgul Meșteșugarilor, Târgul Produselor Agricole Bio, Ziua Recoltei, Ziua Mondială a Cancerului la Sân), iluminat ornamental (sărbători de Paște, de Crăciun și Revelion).

Totodată, au continuat lucrările de întreţinere permanentă a iluminatului public şi a remedierii defectelor semnalate de cetăţenii municipiului atât prin solicitările scrise, cât şi prin telefonul 984. Costurile totale ale întreţinerii iluminatului public, inclusiv contravaloarea energiei electrice consumate, sunt de:

| Nr.crt. | Explicație cost | Valoare lei |
| --- | --- | --- |
| 1. | Energie electrica CEZ | 2.632.888,18 |
| 2. | Extindere rețea de iluminat | 15.233,84 |
| 3. | Intervenție remediere defecte electrice | 709.805,75 |
| 4. | Mutare stâlpi iluminat, parcări de reședință | 73.735,94 |
| 5. | Manifestării culturale | 87.398,66 |
| 6. | Materiale utilizate la remedierea defectelor electrice | 61.823,65 |
| 7. | Iluminat ornamental (montare, demontare, extinderi zone, achiziţii materiale, reparaţii materiale) | 374088,72 |
| 8. | Romlux | 3.397.858,28 |

Valoarea totală a lucrărilor este de 5.748.175,46 lei.

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI

Au fost executate lucrări (plombări, covoare asfaltice, pavaje, pietruiri, balastări, etc.)  la străzi, trotuare şi alei în toate zonele municipiului, inclusiv în cartierele marginale şi localităţile componente. De asemenea, s-au executat amenajări şi reparaţii la toate spaţiile de joacă, reparaţii (înlocuiri) a unor borduri stradale, ridicare la cotă a unor cămine, alte lucrări (utilităţi). Au fost executate diverse lucrări de întreţinere la aleile pietonale (bordurări, refaceri pavimente, plombări, frezări, etc.) în toate cartierele de locuinţe. În localităţile componente ale municipiului au fost executate o serie de lucrări de reprofilare a drumurilor, balastări şi pietruiri.

O prioritate a conducerii Primăriei Municipiului Târgu-Jiu a fost amenajarea parcărilor de reşedinţă în cartierele de locuinţe, realizându-se în acest an parcări cu mixtură asfaltică sau pavele ecologice, executate în următoarele zone: str. Olteţului, Constantin Brâncuşi, cartier G-ral Tell, cartier Rostramo, cartier Castanilor, Mioriţei, Minerilor, Debarcader, Lujerului, Hidrocentralei, Lotrului, 1 Mai Vest, etc.

De asemenea, s-au realizat o serie de lucrări pentru preluarea debitelor de ape pluviale, lucrări necesare pentru protecţia unor gospodării şi drumuri afectate de inundaţii, după cum urmează: Şanţ dalat Calea Bucureşti nr. 176, amenajare podeţe cu tuburi DN 1200 pârâu Holdun, Drăgoieni, preluare ape pluviale cartier Preajba şi debuşare spre emisarul Holdun, șanţ dalat str. Pajiştei, șanţ dalat cartier Polata, Tubare canal Calea Severinului nr. 161B, realizare podeţe strada Ana Ipătescu, decolmatări şanţuri şi rigole cartier Dimitrie Culcer, Drăgoieni, Pelinului, etc. S-a intervenit operativ pentru refacerea porţiunilor stradale afectate în urma intervenţiilor şi lucrărilor la gaze, telefonie, cablare electrică şi alimentare cu apă.

Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

|  | DENUMIRE LUCRARE | VAL cu TVA |
| --- | --- | --- |
|  | Reparaţii străzi | 5140126,63 |
|  | Reparaţii aleei | 1297439,75 |
|  | Reparaţii parcări | 418094,38 |
|  | Reparaţii trotuare | 850405,79 |
|  | Balastări / Pietruiri | 478305,36 |
|  | Diverse | 394576,79 |
|  | TOTAL | 8579315,70 |

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI, CONFECŢII METALICE

Pe raza întregului municipiu a continuat activitatea de înlocuire şi reparare indicatoare rutiere, această activitate fiind cu caracter permanent, iar în unele zone cu risc sporit de accidente s-au dublat indicatoarele rutiere cu marcaje rutiere specifice. Pentru o mai bună orientare a conducătorilor auto aflaţi în tranzit prin Municipiul Târgu-Jiu, s-au amplasat în intersecţiile principale panouri de orientare către direcţiile principale de mers, demarându-se totodată şi amplasarea unor panouri pentru promovarea turistică a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”. Această activitate va continua în anul 2015 cu montarea pe principalele străzi şi bulevarde a unor indicatoare de orientare către zonele unde sunt amplasate operele brâncuşiene şi alte puncte de interes cultural sau turistic, atât pentru circulaţia auto cât şi pentru circulaţia pietonală.

Au fost executate marcajele rutiere longitudinale, transversale şi diverse pe străzile din municipiu, precum și marcaje la parcările de reşedinţă nou înfiinţate. Totodată, a fost refăcut marcajul la parcările existente, acolo unde a fost necesar. Au fost realizați 15627,31 mp marcaje rutiere transversale şi diverse şi 38,39 km de marcaje rutiere longitudinale, cantitatea de vopsea de marcaj rutier consumată fiind de 10380 kg vopsea marcaj și 1060 kg diluant, în valoare de 103554,88 lei.

Au fost semnalizate şi marcate corespunzător zonele pentru parcare în locaţiile unde se desfăşoară manifestări – Poiana Narciselor, Dumbrava Drăgoieni, Insuliţă Jiu, aceste marcaje realizându-se cu vopsea lavabilă.  S-au vopsit în culori contrastante (alb-roşu) stâlpii şi pastilele din intersecţiile principale, pasarelele în culoare galben-negru, stâlpii de susține aferenți indicatoarelor rutiere, băncile și coșurile de gunoi de pe raza cartierelor, consumându-se 500 kg vopsea alchidică și 100 kg diluant, în valoare de 7795 lei.

Problemele legate de partea de siguranţă rutieră sunt discutate şi actualizate în cadrul Comisiei de Circulaţie de pe lângă Consiliului Local, comisie din care face parte şi un reprezentant al Serviciului Poliţiei Rutiere, în acest fel optimizându-se timpii necesari pentru avizarea diverselor solicitări cu privire la reglementarea traficului din municipiu. Acolo unde a fost cazul, au început lucrările de modernizare a împrejmuirilor, fiind confecționate și montate un număr de 250 lacre de gard model nou, în valoare de 88950 lei. Au fost reparate gardurile metalice de protecţie de pe străzile Siretului, Tudor Vladimirescu, Progresului, 23 August, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu și Constantin Brâncuși, garduri care au fost afectate în urma activităţii de deszăpezire.  Au fost confecționați și montați 14 stâlpi iluminat metalici, care au fost amplasați în parcările de reședință din cartier Nicolae Bălcescu, Grivița, 8 Mai. Valoarea acestora este de 4870 lei.

Au fost confecționați și amplasați 4 suporți de biciclete în zonele Piața Centrală și Victoria Centru – valoare 1353,3 lei. Au fost confecționate 300 coșuri gunoi stradale care au fost amplasate în cartierele municipiului – valoare 62415 lei. Au fost achiziționați și montați pe trotuarele din municipiu 100 de stâlpișori de protecție metalici, în valoare de 9021 lei. Valoare totală lucrări: 1844446,87 lei.

ZONE VERZI

Pe parcursul anului 2014 activitatea de întreținere parcuri și zone verzi s-a materializat printr-o serie de măsuri specific și anume: tăieri și toaletări arbori în Parcul Central și cartierele din municipiu, cosit mecanic vegetația ierboasă în zonele verzi din parcuri și cartiere cu regularitate, degajarea zonelor verzi prin greblare de frunze și alte corpuri străine. De asemenea, s-au executat lucrări de defrişare a vegetației lemnoase crescută haotic (mărăcini). S-au plantat flori și trandafiri în rabate și ronduri, s-au tuns mecanic gardurile vii din cartierele municipiului, ţinându-se cont de solicitările asociaţiilor de proprietari. Au fost executate lucrări de plantare arbori și arbuști, foioși și rășinoși în diverse cartiere și parcuri. Pentru realizarea unui procent cât mai mare de prindere a materialului dendrologic plantat s-au făcut acţiuni de udare cu furtunul de la hidranți și cisternă a gazonului, florilor, arborilor și arbuștilor în perioada de secetă. Tăierile de corecție la arbori și arbuști din aliniamentele stradale și în cartiere au fost realizate în perioada de repaus vegetativ. Pentru reducerea disconfortului creat cetăţenilor municipiului de ciorile din Parcul Central, cu sprjinul unei echipe de alpinişti utilitari, s-a procedat la distrugerea cuiburilor, ocazie cu care au fost efectuate şi lucrări de curăţire şi eliminare a crengilor uscate sau rupte. Au fost realizate acţiuni de dezinsecţie pentru eliminarea ţânţarilor şi căpuşelor în toate zonele verzi din municipiu, acestea fiind efectuate în 3 etape. Totodată, s-au efectuat tratamente fitosanitare pentru boli și dăunători la arbori, arbuști, trandafiri, flori şi garduri vii.

Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

| 1 | Mobilizarea manuală a terenului | 57203 mp |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cosit mecanic vegetaţia ierboasă | 22730 ari |
| 3 | Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate | 638 ari |
| 4 | Tăieri și toaletări arbori cu Ø 11-30 cm | 305 buc |
| 5 | Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescută haotic | 21926 ari |
| 6 | Degajarea terenului de corpuri străine | 19992 ari |
| 7 | Udarea suprafeţelor plantate cu flori, arbuști, gazon de la hidranţi | 40040 ari |
| 8 | Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport | 990 to |
| 9 | Măturat manual alei parcuri şi străzi | 4036 mii mp |
| 10 | Întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi | 2589 ari |
| 11 | Plantat flori + trandafiri | 63139 buc |
| 12 | Întreţinere grup social | 11136 ore |
| 13 | Tăieri de corecţie trandafiri | 750 bucăţi |
| 14 | Curăţat manual zăpadă alei parcuri, străzi | 4937 ari |
| 15 | Curăţat şi încărcat potmol | 13200 mp |
| 16 | Transport cu tomberonul resturi vegetale | 583 to |
| 17 | Împrăştiat material antiderapant (CaCl)-solidă | 902 to |
| 18 | Tuns gard viu | 546246 mp |
| 20 | Nivelare manuală teren | 691 ari |
| 21 | Semănat gazon | 92 ari |
| 23 | Plantat arbori rășinoși si foioși cu ballot și rădăcină nudă | 1601 buc |
| 24 | Dezinsecţie ţânţari şi combatere căpuşe | 1658265 mp |
| 25 | Tăieri de corecţie arbori până la 7 m înălțime | 1051 buc |
| 26 | Curățat material dendrologic | 113 ore |
| 27 | Tratamente fitosanitare garduri vii, arbori, trandafiri | 310000 mp |
| 28 | Împrăștiat material antiderapant - Clorură de calciu - lichidă și solidă | 186 mii mp |
| 29 | Împrăștiat material antiderapant clorură calciu lichidă | 8500 l |

Valoarea lucrărilor menţionate mai sus este de 5.205.568,41 lei.

PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost derulate numeroase proiecte care au avut drept scop reducerea poluării, de orice tip, creşterea suprafeţei spaţiilor verzi, îndreptarea cetăţenilor către un mod de viaţă mai sănătos.

În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi. Aceste acţiuni au fost întreprinse împreună cu agenţi ai Poliţiei Locale, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu.

Împreună cu elevii și profesorii care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ din Municipiul Târgu-Jiu, precum și împreună cu salariații Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, Gărzii de Mediu Gorj și Direcției Silvice Gorj au fost întreprinse diverse acţiuni în cadrul cărora au fost plantaţi 400 arbori (mesteacăn, tei, paltin, pin), în Cartier ANL Narciselor, Parc Insuliță Râului Jiu, Bârsești.

Au continuat acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie din cadrul celei de-a doua ediții a competiției între Primării - Oraşul Reciclării, în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014. În cadrul acţiunii au fost colectate 102.797 kg deșeuri de ambalaje din care 41.089 kg deșeuri de ambalaje din plastic, 188 deșeuri de ambalaje din metal, 61.520 kg deşeuri de ambalaje hârtie și carton.

Au fost continuate și în acest an activităţile de parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare ROREC, privind promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, precum şi acţiuni de educaţie, informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor.

În urma acțiunilor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, prin ,,Serviciul Local de Colectare gratuită”, desfășurate în parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare ROREC, au fost colectate DEEE în greutate totală de 8042 kg. Tot împreună cu această asociaţie, dar şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, s-a organizat campania “Patrula de reciclare”, acţiune ce presupune antrenarea şi educarea elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Gorj pentru promovarea acţiunilor de colectare selectivă a DEEE, a becurilor şi neoanelor.

În colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Asociația Drumeții Montane și cu sprijinul Consiliului Județean s-au organizat diverse acţiuni cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Împreună cu reprezentanţii Poliţiei Locale şi comisarii Gărzii de Mediu Gorj au avut loc acţiuni de verificare, identificare şi desfiinţare a adăposturilor improvizate pentru creşterea animalelor. Au fost întreprinse acţiuni de control împreună cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu care au avut ca scop sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii, cum ar fi poluarea luciilor de apă, poluarea aerului şi poluarea fonică. Au avut loc acţiuni în vederea conştientizării cetăţenilor asupra riscului producerii de inundaţii în cazul nerespectării normelor în vigoare. S-a avut în vedere înlăturarea diferitelor materiale depozitate de către aceştia pe marginea drumurilor, materiale care obturau şanţurile de scurgere a apelor pluviale. În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi. Au fost salubrizate cursurile de apă.

S-au întreprins demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au depozitat ilegal deşeuri şi în cazul în care aceştia au fost identificaţi au fost aplicate sancţiuni pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective.

Împreună cu reprezentanţi ai S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. s-au făcut deplasări în teren pentru conştientizarea populaţiei în vederea colectării selective a deşeurilor. Pe parcursul anului 2014 s-au colectat 574175 kg de deşeuri reciclabile. De asemenea, s-a urmărit desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, industriale şi stradale, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, precum şi luarea de măsuri obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor decorativi.

FOND LOCATIV

Au fost trimise notificări la toţi solicitanţii care au dosare depuse în vederea obţinerii unei locuinţe tip ANL sau locuinţe sociale, pentru actualizarea acestora.

Au fost prelucrate toate documentele depuse în vederea reactualizării dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe, făcându-se verificări şi anchete sociale la domiciliile declarate de solicitanţi. Comisia de analiză a dosarelor depuse de către solicitanţi în vederea repartizării unei locuințe constituită conform HCL nr. 20/23.07.2012, a aprobat 4 schimburi între chiriașii locuințelor tip ANL, precum şi repartizarea a 9 locuințe sociale și 2 locuințe construite prin Programul de Construcții Locuințe pentru Tineri, rămase disponibile în urma renunțării foștilor chiriași sau stabilirea acestora în alte localități.

Au fost întocmite 32 acte adiționale la contractele încheiate între Municipiul Târgu-Jiu și beneficiarii Legii 15/2003 din zona Preajba, privind completarea adresei terenului preluat în folosință gratuită cu număr cadastral și carte funciară.

Periodic s-au efectuat controale pentru a se verifica dacă persoanele care deţin contracte de închiriere achită chiria şi întreţinerea lunar, întreţin în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, asigură curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere, dacă au un comportament care face imposibilă convieţuirea, sau împiedică folosirea normală a locuinţei.

ACTIVITATEA BENEFICIARILOR LEGII 416/2001

Beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, şi-au adus contribuţia la curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului  executând lucrări diverse cu grade diferite de complexitate,  dintre care enumerăm: salubrizarea zonelor care sunt permanent în atenţie (plaja şi spaţiul verde care se situează în amonte /aval pe râul Şuşiţa, drumul care duce la fosta groapă de gunoi Jieţe, zona adiacentă căii ferate Pasarelă-Tuşnad, întreaga zonă Cpt. Buzatu, centurile est şi vest ale oraşului, noul tronson al centurii de vest – fosta cale ferată a Mocăniţei, zona de câmpie Şişeşti – Penitenciar, majoritatea cartierelor oraşului, centura de sud, CET – Romaneşti, fosta albie a Jiului care este supusă procesului de nivelare în momentul de faţă); activităţi diverse la sediul Primăriei Târgu-Jiu; activităţi de descărcare alimente la DPS; activităţi de curăţenie la Stadionul Municipal Tudor Vladimirescu; activităţi de curăţenie pe domeniul public şi în parcările  târgului de haine second-hand; activităţi de plantare a gazonului şi arbuştilor ornamentali în zona centrală a oraşului precum şi în diverse cartiere; activităţi de încărcare şi transport a materialului lemnos pentru foc, din depozitul CET sau alte locaţii către beneficiarii de ajutor social şi persoanele defavorizate; activităţi diverse la sediile unor şcoli şi grădiniţe, în ceea ce priveşte curăţenia, transportul materialului didactic, a materialelor rezultate din modernizare săli clasă, curăţenie după zugrăvit şi altele - înaintea începerii anului şcolar; activităţi de taluzare şi curăţire a şanţurilor în ceea ce priveşte iarba şi gunoaiele existente care provoacă colmatarea (Calea Bucureşti, Drăgoieni, Primăverii); activităţi de deszăpezire pe majoritatea străzilor, aleilor pietonale şi trotuarelor din oraş; activităţi de împodobire a oraşului în perioada Sărbătorilor de iarnă precum şi în perioada manifestărilor cultural artistice din timpul verii, prilejuite de Zilele oraşului, Festivalul berii, Ziua recoltei şi altele; activităţi diverse în ceea ce priveşte curăţenia la atelierele proprii; diverse activităţi stabilite de către primarul municipiului la şedinţa operativă.

CONCLUZII

Serviciile care sunt coordonate de viceprimarul Aurel Popescu au obţinut în cursul anului 2014 rezultate foarte bune şi au dus la îndeplinire toate sarcinile de serviciu urmărindu-se în primul rând satisfacerea într-o mare măsură a intereselor colectivităţii şi urbei, pentru următorul an luându-se în consideraţie o mai bună activitate şi rezultate pe măsura aşteptărilor.